TODO DIRECTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR
DE OPERACIONES Y ONBOARDING

Guía Operativa Completa para Equipos Internos

| Versión | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha de Revisión | 28 de Febrero, 2026 |
| Clasificación | Confidencial – Solo Uso Interno |
| Propietario | Todo Directo – Equipo de Operaciones |
| Escalabilidad | Diseñado para 300+ clientes activos |

# TABLA DE CONTENIDOS

1. Propósito y Alcance

2. Roles y Responsabilidades

3. Pipeline de Onboarding del Cliente (7 Etapas)

3.1 Cerrado / Pago Recibido

3.2 Materiales Pendientes

3.3 Construcción en Progreso

3.4 QA Interno

3.5 Revisión del Cliente

3.6 Activado

3.7 Seguimiento de 30 Días

4. Checklists de Onboarding por Producto

4.1 AlToque App

4.2 Web + Booking (WaaS)

4.3 Vacation Rentals

4.4 Automatización de Procesos

4.5 Agente Chatbot con IA

5. Reglas de Comunicación Interna

6. Plantillas de Comunicación con el Cliente

7. Reglas de Planificación de Capacidad

8. Protocolo de Escalación

9. Estrategia de Prevención de Churn

10. Control de Calidad

11. Documentación y Gestión de Archivos

12. KPIs Operativos

# 1. PROPÓSITO Y ALCANCE

Este Manual de Procedimientos Estándar de Operaciones (SOP) define los procesos, flujos de trabajo, acuerdos de nivel de servicio (SLAs), controles de calidad y métricas operativas que rigen el onboarding y la gestión de clientes de Todo Directo.

Objetivos principales:

1. Estandarizar el proceso de onboarding para los cinco productos de Todo Directo.

2. Garantizar tiempos de entrega predecibles y cumplibles para cada producto.

3. Escalar operaciones de manera sostenible hasta 300+ clientes activos.

4. Minimizar el churn mediante seguimiento proactivo y control de calidad.

5. Crear trazabilidad completa en cada etapa del pipeline.

6. Establecer métricas claras para medir la salud operativa del negocio.

Alcance: Este documento aplica a todos los miembros del equipo interno de Todo Directo, incluyendo representantes comerciales, equipo de implementación, soporte técnico y liderazgo. No reemplaza el SOP de Ventas (documento separado) pero se complementa con él.

# 2. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Cada rol tiene responsabilidades específicas dentro del pipeline de onboarding. La claridad en roles es crítica para evitar cuellos de botella a escala.

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Representante Comercial (Rep) | Cierre de venta, recolección de materiales del cliente, llenado del formulario de intake, entrega al equipo de implementación. Primer punto de contacto del cliente. |
| Líder de Implementación | Asignación de proyectos al equipo técnico, seguimiento de SLAs, comunicación de actualizaciones al rep y al cliente. Responsable del pipeline completo. |
| Desarrollador / Implementador | Construcción técnica del producto (sitio web, app, chatbot, automatización). Cumplimiento de los estándares de calidad definidos en este documento. |
| Especialista QA | Revisión de calidad antes de la entrega al cliente. Verificación de funcionalidad, diseño, rendimiento y cumplimiento de especificaciones. Puede ser el Líder de Implementación en equipos pequeños. |
| Soporte al Cliente | Gestión de tickets post-activación, soporte técnico nivel 1, escalación de problemas técnicos al equipo de implementación. |
| Director de Operaciones | Supervisión del pipeline completo, revisión de KPIs semanales, resolución de escalaciones nivel 3, planificación de capacidad y contratación. |

## 2.1 Matriz RACI por Etapa

R = Responsable (ejecuta) · A = Aprobador · C = Consultado · I = Informado

| Etapa | Rep | Líder Impl. | Dev | QA | Soporte | Director |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cierre / Pago | R | I | – | – | – | I |
| Materiales Pendientes | R | A | – | – | – | I |
| Construcción | I | A | R | – | – | I |
| QA Interno | I | C | C | R | – | I |
| Revisión Cliente | R | A | C | – | – | I |
| Activación | I | R | C | – | I | I |
| Seguimiento 30 Días | R | I | – | – | C | I |

# 3. PIPELINE DE ONBOARDING DEL CLIENTE

El pipeline de onboarding consta de 7 etapas secuenciales. Cada etapa tiene un SLA definido, un responsable, y criterios de entrada/salida claros. Ningún proyecto avanza a la siguiente etapa sin cumplir los criterios de salida.

| Etapa | Responsable | SLA | Criterio de Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cerrado / Pago Recibido | Rep Comercial | 24 horas | Pago confirmado + formulario de intake completo |
| 2. Materiales Pendientes | Rep + Cliente | 72 horas máx | Todos los materiales requeridos entregados |
| 3. Construcción en Progreso | Implementador | Ver tabla por producto | Producto construido y funcionando internamente |
| 4. QA Interno | Especialista QA | 24–48 horas | Checklist de QA aprobado sin errores |
| 5. Revisión del Cliente | Rep + Cliente | 48 horas | Cliente aprueba o solicita cambios (máx 2 rondas) |
| 6. Activado | Líder Impl. | 24 horas post-aprobación | Producto en producción + cliente notificado |
| 7. Seguimiento 30 Días | Rep Comercial | Día 7, 14, 30 | Satisfacción confirmada + oportunidades de upsell |

## 3.1 Etapa 1: Cerrado / Pago Recibido

SLA: 24 horas desde el cierre para entregar al equipo de implementación.

1. El representante confirma el pago recibido (efectivo, transferencia, Chivo Wallet o tarjeta).

2. El representante completa el Formulario de Orden de Servicio (Intake Form) con toda la información del cliente.

3. El representante envía el formulario completo al canal interno designado (Slack/WhatsApp Ops) dentro de las 24 horas.

4. El Líder de Implementación confirma recepción y asigna el proyecto en el tracker.

5. El cliente recibe un mensaje de bienvenida automatizado confirmando que su proyecto está en proceso.

Criterio de salida: Pago registrado + Formulario completo + Proyecto asignado en tracker + Mensaje de bienvenida enviado.

## 3.2 Etapa 2: Materiales Pendientes

SLA: Máximo 72 horas. Si los materiales no se reciben en 72 horas, el rep escala con llamada telefónica.

Materiales requeridos por producto:

| Producto | Materiales Requeridos |
| --- | --- |
| AlToque App | Logo, fotos de productos (mín. 10), lista de precios, número de WhatsApp, descripción del negocio |
| Web + Booking | Logo, fotos del negocio (mín. 5), descripción de servicios, horarios, información de contacto, datos para Google Business |
| Vacation Rentals | Fotos de la propiedad (mín. 15), precios por noche/temporada, calendario de disponibilidad, reglas de la casa, ubicación exacta |
| Automatización | Documentación de flujos actuales, acceso a sistemas existentes, lista de integraciones requeridas, ejemplos de reportes actuales |
| Chatbot IA | Lista de preguntas frecuentes (mín. 20), tono de marca, horario de atención, información de servicios/productos, flujo de escalación a humano |

1. El rep envía al cliente la lista de materiales y explica cómo entregarlos (WhatsApp, email, Google Drive).

2. Primer recordatorio a las 24 horas si no se han recibido.

3. Segundo recordatorio a las 48 horas con llamada telefónica.

4. Si a las 72 horas no se reciben, el Líder de Implementación contacta al rep para evaluar si el cliente está comprometido.

5. Máximo 7 días en esta etapa antes de marcar como "Estancado" y aplicar protocolo de rescate.

## 3.3 Etapa 3: Construcción en Progreso

SLAs de construcción por producto:

| Producto | Plazo SLA | Entregable |
| --- | --- | --- |
| AlToque App | 24–48 horas | Catálogo cargado, pedidos funcionales, WhatsApp integrado |
| Web Plan Chivo | 5–7 días hábiles | Página de inicio, formulario de contacto, móvil-friendly |
| Web Plan Pro | 7–10 días hábiles | Todo Chivo + reservas + recordatorios SMS |
| Web Plan Premium | 10–14 días hábiles | Todo Pro + e-commerce + soporte VIP |
| Vacation Rentals | 5–7 días hábiles | Listado completo, calendario de reservas, pasarela de pagos |
| Automatización Básica | 7–14 días hábiles | 1–3 flujos automatizados funcionando |
| Automatización Pro | 14–21 días hábiles | Hasta 8 flujos + integraciones + reportes |
| Chatbot Básico | 5–7 días hábiles | 1 canal activo + FAQ programadas |
| Chatbot Pro | 7–14 días hábiles | Múltiples canales + pedidos/reservas + reportes |

1. El implementador inicia la construcción dentro de las 24 horas de recibir materiales completos.

2. El Líder de Implementación actualiza el tracker con el estado de progreso cada 48 horas.

3. Si el plazo SLA se va a exceder, notificar al rep y al cliente con 48 horas de anticipación y proporcionar nueva fecha estimada.

4. Los proyectos en construcción se revisan en el standup diario del equipo técnico.

5. El implementador notifica al Líder de Implementación cuando el producto está listo para QA.

## 3.4 Etapa 4: QA Interno

SLA: 24–48 horas. Ningún producto se entrega al cliente sin pasar QA interno.

Checklist Universal de QA (aplicable a todos los productos):

☐  Funcionalidad principal opera correctamente (pedidos, reservas, flujos, respuestas)

☐  Diseño visual coincide con los estándares de marca del cliente

☐  Totalmente responsive (móvil, tablet, desktop)

☐  Velocidad de carga aceptable (< 3 segundos)

☐  Sin errores de ortografía ni contenido placeholder

☐  Links funcionales — ningún enlace roto

☐  Formularios de contacto probados y funcionando

☐  Integración de WhatsApp verificada

☐  SEO básico configurado (títulos, meta descripciones)

☐  SSL activo (HTTPS)

☐  Información del cliente correcta (nombre, dirección, teléfono)

☐  Prueba de flujo completo de usuario final (pedido/reserva/consulta)

1. El QA revisa el producto contra el checklist completo (universal + específico del producto).

2. Si encuentra errores, los documenta y devuelve al implementador con descripción clara.

3. El implementador corrige en un máximo de 24 horas.

4. QA re-verifica solo los puntos fallidos.

5. Una vez aprobado, el QA marca el proyecto como "Listo para Cliente" y notifica al rep.

## 3.5 Etapa 5: Revisión del Cliente

SLA: El cliente tiene 48 horas para revisar y responder. Máximo 2 rondas de cambios.

1. El rep presenta el producto al cliente (en persona, por llamada o por video).

2. El rep captura el feedback del cliente de forma estructurada: qué cambiar, qué agregar, qué quitar.

3. Cambios menores (texto, fotos, colores) se implementan en 24 horas.

4. Cambios de alcance (nuevas funciones no cotizadas) requieren cotización adicional.

5. Si el cliente no responde en 48 horas, el rep hace seguimiento por llamada.

6. Después de 2 rondas de cambios, cualquier modificación adicional se cobra como soporte.

7. El cliente da aprobación verbal o escrita (WhatsApp/email). Se documenta en el tracker.

## 3.6 Etapa 6: Activado

SLA: 24 horas después de la aprobación del cliente, el producto está en producción.

1. El Líder de Implementación ejecuta el lanzamiento a producción (deploy, activación de dominio, publicación).

2. Se configura el monitoreo automático del producto (uptime, errores).

3. El rep envía al cliente el mensaje de "Activación Exitosa" con instrucciones de uso.

4. Se programa automáticamente el seguimiento a los 7, 14 y 30 días.

5. El proyecto se marca como "Activo" en el tracker y en el CRM/Cotizador.

6. El ingreso recurrente se activa en el sistema de facturación.

## 3.7 Etapa 7: Seguimiento de 30 Días

SLA: Contacto obligatorio a los 7, 14 y 30 días post-activación.

| Hito | Responsable | Canal | Acción | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Día 7 | Rep Comercial | WhatsApp o llamada | "¿Cómo le ha ido con [producto]? ¿Todo funcionando bien?" | Resolver cualquier duda inicial, confirmar que el cliente está usando el producto. |
| Día 14 | Rep Comercial | Llamada | Revisión de métricas iniciales (pedidos, reservas, consultas). Identificar si hay problemas. | Si no está usando el producto, activar protocolo de rescate. |
| Día 30 | Rep + Soporte | Llamada + Reporte | Entrega de reporte de primer mes. Explorar oportunidades de upsell/stack. | Este es el momento clave de retención. Si el cliente ve valor, se queda. |

# 4. CHECKLISTS DE ONBOARDING POR PRODUCTO

Cada producto tiene un checklist específico que el implementador debe completar antes de pasar a QA. Estos checklists complementan el checklist universal de QA de la Sección 3.4.

## 4.1 AlToque App

Plazo: 24–48 horas · Responsable: Implementador · Verifica: QA

☐  Catálogo de productos creado con fotos, nombres, descripciones y precios correctos

☐  Categorías organizadas lógicamente (mínimo 3 categorías para negocios con 20+ productos)

☐  Integración con WhatsApp Business verificada — pedido de prueba exitoso

☐  Flujo de pedido completo probado: selección → carrito → datos del cliente → envío por WhatsApp

☐  Logo y colores de marca del cliente aplicados

☐  Horarios de apertura/cierre configurados (si aplica)

☐  Enlace de la tienda funciona correctamente y es shareable

☐  Plan correcto aplicado (Chivo / Pro / Premium)

☐  Si es Pro/Premium: sin marca de agua, pagos integrados, reportes activos

☐  Prueba de pedido real enviada al WhatsApp del cliente como demo

## 4.2 Web + Booking (WaaS)

Plazo: 5–14 días según plan · Responsable: Implementador · Verifica: QA

☐  Dominio configurado y apuntando correctamente (SSL/HTTPS activo)

☐  Página de inicio con información del negocio, fotos, y call-to-action claro

☐  Página de servicios con descripciones y precios (si autorizados)

☐  Formulario de contacto funcional — notificaciones llegan al email/WhatsApp del cliente

☐  Diseño responsive probado en iPhone, Android, tablet y desktop

☐  Google Analytics o equivalente instalado

☐  SEO básico: título de página, meta descripción, encabezados H1/H2, alt text en imágenes

☐  Velocidad de carga < 3 segundos (verificar con PageSpeed Insights)

☐  Si Plan Pro: sistema de reservas configurado con disponibilidad real del negocio

☐  Si Plan Pro: recordatorios automáticos (SMS/WhatsApp) programados y probados

☐  Si Plan Premium: e-commerce configurado con catálogo, carrito y pasarela de pagos

☐  Google Business Profile actualizado con link al nuevo sitio web

☐  Información de contacto correcta en todas las páginas (teléfono, dirección, horarios)

☐  Página de política de privacidad y términos (template estándar)

## 4.3 Vacation Rentals

Plazo: 5–7 días · Responsable: Implementador · Verifica: QA

☐  Listado de propiedad completo: fotos (mín 15), descripción, amenidades, ubicación

☐  Calendario de disponibilidad sincronizado con otras plataformas (Airbnb, Booking) si aplica

☐  Precios configurados por temporada (alta, baja, feriados)

☐  Reglas de la casa publicadas y visibles

☐  Pasarela de pagos integrada y probada con transacción de prueba

☐  Flujo de reserva completo probado: búsqueda → selección → pago → confirmación

☐  Emails/mensajes de confirmación automática configurados

☐  Información de check-in/check-out clara y visible

☐  Galería de fotos optimizada para carga rápida

☐  Mapa de ubicación integrado

☐  Si Modelo B: sistema de gestión completa configurado (limpieza, llaves, comunicación)

☐  Comisión del modelo correcto configurada (8–10% Modelo A / 18–20% Modelo B)

## 4.4 Automatización de Procesos

Plazo: 7–21 días según complejidad · Responsable: Implementador · Verifica: QA

☐  Documentación del flujo "antes" (proceso manual actual del cliente) archivada

☐  Flujos automatizados construidos y probados con datos reales/simulados

☐  Cada flujo tiene manejo de errores definido (qué pasa si falla un paso)

☐  Integraciones con sistemas del cliente configuradas (email, CRM, contabilidad, etc.)

☐  Notificaciones de éxito/fallo configuradas para el cliente y para el equipo interno

☐  Documentación de cada flujo: trigger, pasos, resultado esperado, tiempo de ejecución

☐  Prueba de extremo a extremo con datos reales del cliente (al menos 3 ejecuciones exitosas)

☐  Dashboard o reporte de monitoreo configurado para que el cliente vea resultados

☐  Plan de contingencia documentado si un flujo falla en producción

☐  Capacitación básica al cliente sobre cómo interpretar los reportes

☐  Si Pro: hasta 8 flujos verificados individualmente + en conjunto

## 4.5 Agente Chatbot con IA

Plazo: 5–14 días según plan · Responsable: Implementador · Verifica: QA

☐  Base de conocimiento del chatbot cargada (FAQ, servicios, precios, horarios)

☐  Tono de conversación configurado según la marca del cliente

☐  Respuestas probadas para al menos 20 preguntas frecuentes diferentes

☐  Flujo de escalación a humano configurado y probado (transferencia a WhatsApp/email del dueño)

☐  Canal principal integrado y activo (WhatsApp, sitio web, o ambos)

☐  Prueba de conversación completa simulando 5 escenarios distintos de usuario final

☐  Manejo de preguntas fuera de alcance probado (respuesta cortés + escalación)

☐  Idioma configurado (español por defecto, bilingüe español/inglés si requerido)

☐  Si Pro: múltiples canales activos y sincronizados

☐  Si Pro: funciones de pedido/reserva integradas y probadas

☐  Si Pro: reportes automáticos de conversaciones y métricas configurados

☐  Mensaje de bienvenida automático configurado

☐  Horarios de respuesta automática vs. respuesta con escalación definidos

# 5. REGLAS DE COMUNICACIÓN INTERNA

La comunicación interna clara es la columna vertebral de las operaciones a escala. Estas reglas son obligatorias para todos los miembros del equipo.

## 5.1 Canales de Comunicación

| Canal | Uso | SLA de Respuesta |
| --- | --- | --- |
| Canal Ops (Slack/WhatsApp) | Notificaciones de nuevos proyectos, cambios de estado en pipeline, alertas de SLA | Tiempo real — respuesta en < 1 hora durante horario laboral |
| Canal Desarrollo | Discusiones técnicas, bloqueos, solicitudes de ayuda entre implementadores | Tiempo real durante construcción activa |
| Canal Escalaciones | Problemas de cliente urgentes, fallos en producción, quejas | Respuesta obligatoria en < 30 minutos |
| Email | Comunicaciones formales, contratos, documentación archivable | Respuesta en < 24 horas hábiles |
| Standup Diario (10 min) | Revisión de pipeline, bloqueos del día, prioridades | Todos los días hábiles a las 8:30 AM |
| Reunión Semanal (30 min) | KPIs de la semana, retrospectiva, planificación | Todos los lunes a las 9:00 AM |

## 5.2 Reglas de Comunicación

1. Formato estándar para reportar nuevo proyecto: "NUEVO: [Producto] — [Cliente] — [Rep] — [Fecha de cierre]".

2. Formato para cambio de estado: "ESTADO: [Cliente] — [Etapa anterior] → [Etapa nueva] — [Notas]".

3. Formato para escalación: "⚠️ ESCALAR: [Cliente] — [Tipo de problema] — [Urgencia: Alta/Media/Baja]".

4. Nunca comunicar información de cliente en canales públicos o no autorizados.

5. Toda decisión importante debe documentarse por escrito, no solo verbal.

6. Si un proyecto está bloqueado, el responsable debe comunicarlo en < 2 horas, no esperar al standup.

7. Los cambios de alcance solicitados por el cliente se documentan y aprueban antes de implementar.

8. No se aceptan nuevos proyectos sin formulario de intake completo — sin excepciones.

# 6. PLANTILLAS DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Todas las comunicaciones con el cliente deben seguir estas plantillas para mantener consistencia y profesionalismo. Personalizar con el nombre del cliente y detalles específicos.

### Plantilla: Bienvenida Post-Cierre

¡Hola [Nombre]! 🎉 Bienvenido/a a Todo Directo. Su proyecto de [Producto] ya está en proceso. Nuestro equipo comenzará a trabajar en cuanto recibamos los materiales necesarios. Le enviaré la lista en un momento. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. — [Rep]

### Plantilla: Solicitud de Materiales

¡Hola [Nombre]! Para iniciar la construcción de su [Producto] necesitamos lo siguiente:
[Lista de materiales]
Puede enviárnoslo por este medio o a [email]. Mientras más rápido los recibamos, más rápido estará listo. ¿Alguna pregunta?

### Plantilla: Recordatorio de Materiales (48h)

¡Hola [Nombre]! Solo un recordatorio amable — aún necesitamos [materiales pendientes] para avanzar con su proyecto. ¿Le puedo ayudar con algo para facilitar la entrega?

### Plantilla: Producto Listo para Revisión

¡Hola [Nombre]! 🚀 Tenemos listo su [Producto] para que lo revise. [Link de acceso]. Tómese un momento para revisarlo y me dice si hay algo que le gustaría ajustar. Tenemos hasta 2 rondas de cambios incluidas.

### Plantilla: Activación Exitosa

¡Hola [Nombre]! 🎉 Su [Producto] ya está ACTIVO y funcionando.
[Link de acceso / instrucciones]
Recuerde que estoy disponible para cualquier duda. Le contactaré en una semana para ver cómo le va. ¡Éxito!

### Plantilla: Seguimiento Día 7

¡Hola [Nombre]! Ya lleva una semana con su [Producto]. ¿Cómo le ha ido? ¿Ha recibido [pedidos/reservas/consultas]? ¿Alguna duda que pueda resolver?

### Plantilla: Seguimiento Día 30

¡Hola [Nombre]! Ya cumplimos un mes juntos. 📊 Aquí está su reporte del primer mes:
• [Métrica 1]
• [Métrica 2]
• [Métrica 3]
¿Le gustaría explorar cómo podemos mejorar estos números con [producto complementario]?

### Plantilla: Prevención de Cancelación

¡Hola [Nombre]! Entendemos que tiene algunas inquietudes sobre su [Producto]. Me gustaría agendar una llamada breve para entender mejor su situación y ver cómo podemos ayudarle. ¿Tiene disponibilidad [fecha/hora]?